项目章程

* **项目名称**

**GoodGoodStudy**

* **项目经理**

程文秀

* **项目背景**

大学在校生在学习本专业课程或跨专业学习课程时，学习过程中会遇到各种种各样的问题需要求助他人来解决，把问题发布到CSDN等学习平台上又不能得到及时回复或者仅得到为了赚取积分的低质量回答。学生有着旺盛的提问需求，而论坛类、学习平台类网站的问题答复基本做不到语音解答、面对面解答。可以通过构建服务某本地和大学生群体的学习平台来解决这一问题，实现服务学生、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个学籍交流平台，实现根据距离发布问题寻求解答，为某所有在校大学生提供便捷的学习交流服务。

* **项目范围**
  + 公共功能：广告、课程推荐、特定活动；
  + 管理员功能：网络课程商家审核、广告管理、推荐课程管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．7——8月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．9——10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**