项目章程

* **项目名称**

Goodgoodstudy

* **项目经理**

**程文秀**

* **项目背景**

一些大学生在学习专业或者跨专业学习的时候难免会遇到很多困惑，一时间又找不到专业人士的讲解，可以通过这个平台向一些大神求助以帮助自己解决问题

* **项目目标**

建设并运营一个为大学生提供学习问的的APP，为在校大学生提供解决学业问题的网络平台，使大学生的学习效率有所提高，同时开阔学生视野。

* **项目范围**
  + 学生支持：题目查询及浏览、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐课程管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2019.3.8到4.15组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第 一版产品范围

2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．5-7月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．8-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**