项目章程

* **项目名称**

GGS

* **项目经理**

程文秀

* **项目背景**

大学、职技等学校在校生至少十万，并且学习的专业各式各样，如果学习遇到了问题，同学之间很难解决，所以想到这样一个平台来帮助学生及时的解决问题。

* **项目目标**

建设并运营一个可以及时解答大学生学习过程中遇到的问题的平台。

* **项目范围**
  + 学生提问：学生可以在网站指定的专业模块发布自己问题
  + 专业人士解答：专业人士看到问题可以用视频或语音的形式为学生解答
  + 公共功能：相关课程购买
  + 管理员功能：课程分类，课程推荐
* **进度**

019.3.8到4.15组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围

•2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

•2019．5-7月：组建网站建设团队，进入建设期；

•2019．8-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**