项目章程

* **项目名称**

GGS学术交流网

* **项目经理**

程文秀

* **项目背景**

大学课程的学习相比于中学会比较深入，尤其是在某一个专业方面的钻研会比较深入，有的大学生可能会对自己专业以外的其他专业感兴趣，当他们利用课余时间学习本专业或者其他专业，如今学术交流平台的成熟，可以通过构建服务大学生群体学术交流网站来搭建这一桥梁，实现服务学生、发挥特长的有益局面。

* **项目目标**

为在校大学生提供相互沟通交流学术问题的网站平台，使宝贵的大学生活更加充实，使大家学到更多知识

* **项目范围**
  + 发布问题：大学生可以通过该平台发布问题
  + 解决问题：如果有能力解决发布者发布的问题，那么可以选择，留言，语音或者视频帮助大学生解答问题
  + 公共功能：广告、课程推荐、特定活动；
  + 管理员功能：师生审核、广告管理、推荐课程管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**