项目章程

**●项目名称**

GoodGoodStudy

**●项目经理**

程文秀

**●项目背景**

大学生在学习中往往遇到各种问题，尤其是大三考研学子，他们渴望有大神及时解答他们的疑惑。

**●项目目标**

主要针对本校或本学院或本校相关专业同学的互帮互助，可以发布问题，可以帮助别人解决问题，显示定位和距离（距离近的话可以面对面答疑），一键视频一键语音功能，文字交流沟通成本较高故设计该功能。

**●项目范围**

•学生发布问题：学生拍照或用文字描述自己的问题

•学生解答问题：选择一键语音或一键视频及时联系提问者或用文字回复

•公共功能：根据用户相关特性，推荐相关课程

•管理员功能：问题是否合法、广告管理、分析数据（分析用户喜好）

**●进度**

•2019.3.8到4.15组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围

•2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

•2019．5-7月：组建网站建设团队，进入建设期；

•2019．8-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；

**●交付成果**

•完全实现需求的可运行程序及源代码

•主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告

•主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告

**●签字**